ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม – กันยายน หรือ ไตรมาสที่ ๔

………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง…

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)        (   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

(  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)     (   ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑ (25๖๑) | ปีที่ ๒ (25๖๒) | ปีที่ ๓ (25๖๓) | ปีที่ ๔ (25๖๔) | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน | 15 | 720,000 | 15 | 720,000 | 15 | 720,000 | 15 | 720,000 | 60 | 2,880,000 |
| ๒. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 93 | 17,638,680 | 107 | 18,268,000 | 103 | 18,420,700 | 103 | 18,691,000 | 406 | 73,018,380 |
| ๓. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 6 | 800,000 | 6 | 800,000 | 6 | 800,000 | 6 | 800,000 | 24 | 32,000,000 |
| ๔. การบริหารจัดการที่ดี | 23 | 4,743,600 | 26 | 4,793,600 | 26 | 4,753,600 | 26 | 4,743,600 | 101 | 19,034,400 |

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (25๖๑) | ปีที่ ๒ (256๒) | ปีที่ ๓ (256๓) | ปีที่ ๔ (256๔) | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๕.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 76 | 134,439,100 | 82 | 172,291,357 | 80 | 170,928,357 | 80 | 170,928,357 | 318 | 648,587,171 |
| ๖. จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 7 | 380,000 | 8 | 390,645 | 7 | 370,000 | 7 | 370,000 | 29 | 1,510,645 |
| ๗. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 3 | 90,000 | 3 | 90,000 | 3 | 90,000 | 3 | 90,000 | 12 | 360,000 |
| รวม | 223 | 158,811,380 | ๒47 | 197,353,602 | ๒40 | 196,082,657 | ๒40 | 196,342,957 | 950 | ๗48,590,596 |

จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (25๖๑) | ปีที่ ๒ (256๒) | ปีที่ ๓ (256๓) | ปีที่ ๔ (256๔) | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิต ฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒.การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓.การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 256๒

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่สำเร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยกเลิกแล้ว | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน | - | - | - | - | 15 | 100 | - | - | - | - | 15 | 100 |
| ๒.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ๓๑ | 28.97 | - | - | ๗๖ | 71.03 | - | - | - | - | 107 | 100 |
| ๓.การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ๑ | ๑๖.๖๗ | - | - | ๕ | 83.33 | - | - | - | - | 6 | 100 |
| ๔.การบริหารจัดการที่ดี | ๖ | ๒3.08 | - | - | ๒๐ | 76.92 | - | - | - | - | ๒๖ | 100 |
| ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | ๘ | ๙.๗๖ | ๒ | ๒.๔๔ | 7๔ | 87.80 | - | - | - | - | ๘๒ | 100 |
| ๖.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1 | ๑๒.๕๐ | - | - | ๗ | 87.50 | - | - | - | - | ๘ | 100 |
| ๗.การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | - | - | - | - | 3 | 100 | - | - | - | - | 3 | 100 |
| รวม | ๔๗ | 19.03 | ๒ | ๐.๘๑ | ๑๙๘ | 8๐.16 | - | - | - | - | ๒๔๗ | 100 |

หมายเหตุ  จำนวนโครงการทั้งหมด หมายถึง จำนวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 256๒

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน | - | - | - | - | - | - |
| ๒. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 8,068,064.80 | 37.93 | - | - | 8,068,064.80 | 35.00 |
| ๓. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 79,990 | 0.38 | - | - | 79,990 | 0.35 |
| ๔. การบริหารจัดการที่ดี | 109,055 | 0.51 | - | - | 109,055 | 0.46 |
| ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 12,992,700 | 61.08 | 1,786,000 | 100 | 14,778,700 | 64.10 |
| ๖.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 20,645 | 0.10 | - | - | 20,645 | 0.09 |
| ๗.การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 21,270,454.80 | 100 | 1,786,000 | 100 | 23,056,454.80 | 100 |

โครงการ/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างไตรมาสที่ ๑ – ๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๑. โครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์

๔. โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง

๕. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

๖. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ

๗. โครงการอาหารอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๘. โครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

๙. โครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ

๑๑. โครงการกิจกรรมบรรยายธรรม

๑๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๑๓. โครงการเรียนรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

๑๔. โครงการเรียนรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

๑๕. โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

17. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกีรออาตีร์

18. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น

19. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

20. โครงการจัดกิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์

21. โครงการมหกรรมจริยธรรมมุสลิมีน

๒๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

๒๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

๒๔. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด

๒๕. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

๒๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

(ค่าจัดการเรียนการสอน)

๒๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)

๒๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

๒๙. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

๓๐. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLTV)

๓๑. โครงการสื่อการเรียนการสอนสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๑. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. โครงการอบรมและพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาล

พนักงานครู และพนักงานจ้าง

3. โครงการจัดทำเวทีประชาคม

๔. โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตยให้กับประชาชน

๕. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

๖. โครงการปรับปรุงเว็บไซด์ของเทศบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายพ่อมิ่ง – ป่าทุ่ง

2. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านบอเฮง – โหนดแดง

๓. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านใหม่ – ป่าทุ่ง

๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพ่อมิ่ง – ทุ่งนา

๕. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโหนดแดง – โรงสี

๖. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโหนดแดง – กำปงบลูกา

๗. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังปอเนาะ – ทุ่งนา

๘. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตสายพ่อมิ่ง – ป่าทุ่ง

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1. โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์ ระหว่างไตรมาสที่ ๑ – ๔

๑. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก (สำนักปลัด)

๒. เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง (กองการศึกษา)

๓. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 – 9  (กองการศึกษา)

๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  (โรงเรียนเทศบาล)

๕. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (โรงเรียนเทศบาล)

๖. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (กองการศึกษา)

๗. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองช่าง)

๘. ซุ้มเทิดพระเกียรติฯ (สำนักปลัด)

9. เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองการศึกษา)

10. โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (โรงเรียนเทศบาล)

11. ชุดโซฟารับแขก (สำนักปลัด)

๑๒. เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง)

๑๓. เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง (กองคลัง)

๑๔. โต๊ะประชุม (สำนักปลัด)

๑๕. ชั้นวางวารสาร (สำนักปลัด)

๑๖. ตู้เอกสาร 3 ชั้น (สำนักปลัด)

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปี 25๖๒

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| ๑. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ( | - | - | ๒,๘๑๙,๓๐๐ | 2,806,900 |
| ๒. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ( | - | - | ๗๕๘,๔๐๐ | 850,400 |
| ๓. | ค่าจัดการเรียนการสอนอนุบาล | ( | - | - | 159,300 | 155,000 |
| ๔. | ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. | ( | - | - | 227,800 | 227,800 |
| 5. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาล | ( | - | - | 121,476 | 72,200 |
| 6. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. | ( | - | - | 169,500 | 46,900 |
| 7. | เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ( | - | - | 1,676,790 | 1,506,300 |
| 8. | ค่าตอบแทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ( | - | - | 416,904 | 444,717.95 |
| 9. | ประกันสังคม | ( | - | - | ๒๘,๑๗๘.๕8 | 71,703 |
| 10. | อาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัย | ( | - | - | 287,402 | 624,280.80 |
| 11. | อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย | ( | - | - | 735,810 | 664,140 |
| 12. | อาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กประถมฯ | ( | - | - | 619,234 | 647,389 |
| ๑3. | อาหารกลางวันสำหรับเด็กประถมฯ | ( | - | - | ๑,๒96,280 | 1,057,200 |
| ๑4. | ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล | ( | - | - | ๔20,0๐๐ | 417,500 |
| 15. | ค่าตอบแทนพิเศษศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ( | - | - | ๒๔0,๐๐๐ | 252,500 |
| 16. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - | - | ( | 80,0๐๐ | - |
| 17. | ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ | ( | - | - | 1,277,600 | 1,2๗๗,000 |
| ๑๘. | ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ | - | - | ( | 996 | - |
| ๑9. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | - | - | ( | 4,980 | - |
| 20. | ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนสัญลักษณ์ความเป็นชาติ | ( | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| 21. | ค่าส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น | - | - | ( | ๔๑,๐๐๐ | - |
| รวม | ๑๗ | - | ๔ | 11,394,708 | 11,141,930.75 |

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน